Sprint plan

1. 规模估算

通过分析我们总结出的user story有8个，分别是

登录注册

搜索电影

系统推荐电影

常规预订电影

免注册预订电影

显示路线

取消订单

管理账户

找出其中最简单的故事，登录注册，设为1个故事点。这里1个故事点大概1个人天。然后评估其他user story

User story story point

登录注册 1

搜索电影 2

系统推荐电影 2

常规预订电影 5

免注册预订电影 5

显示路线 5

取消订单 4

管理账户 8

以上是用例实现（技术团队）需要的时间，共32人日。前期的需求开发，细化需求，完善UI模型需要一周。之后的测试开发，按技术团队的计划，制定集成测试方案，工具并实施，预估需要两周。

1. sprint 信息页

**TickMovie Sprint1**

**Sprint goal**

--完成项目基本技术框架，实现基本需求功能

**Sprint backlog**

--登录注册(1)

--搜索电影(2)

--系统推荐电影(2)

--常规预订电影(5)

--免注册预订电影(5)

--显示路线(5)

--取消订单(4)

--管理账户(8)

**Schedule**

--sprint period:2016.4.22-2016.5.24

**Team**

周启贤，黄俊杰，李祖兴，仇浩辉，张嵛景，吴纯

1. 甘特图

